博客系统 详情页测试报告

Blog Detail Page Test Report

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 被测系统 | 博客系统（我的博客系统） |
| 被测页面 | http://127.0.0.1:9090/blog_detail.html?blogId=32213 |
| 页面标题 | 博客详情页 |
| 核心功能 | 展示博客标题/日期/正文与作者信息；按权限渲染"编辑/删除"按钮 |
| 关键接口 | GET /blog/getBlogDetail、GET /user/getAuthorInfo、POST /blog/delete、POST /blog/update |
| 测试类型 | 功能测试、安全测试、健壮性测试、兼容性测试 |
| 测试方式 | Playwright 自动化（Chromium，串行执行） |
| 测试工具 | Playwright 1.63.0 + TypeScript |
| 测试账号 | zhangsan / 123456 |
| 测试时间 | 2026-10-13 |
| 报告版本 | V1.0 |

# 一、测试结论

本次针对博客详情页共设计 38 条测试用例（114 个测试步骤），覆盖访问控制、数据渲染、无效 blogId、权限与操作按钮、编辑跳转、删除流程、数据一致性、安全与交互兼容九个方面。

自动化断言层面 38 次执行全部通过，并经过 4 轮重复执行验证稳定性（152 次执行零失败、零不稳定）。访问控制、删除流程、XSS 防护均表现良好。

测试过程中确认了 7 个缺陷，其中 1 个为高危：作者信息接口泄露密码哈希。另有 1 项跨用户越权风险因环境限制**未能实证**，已在报告中明确标注。

核心结论：

① 访问控制良好：未登录访问详情页会被 401 守卫跳转登录页，详情/作者/删除三个接口对无 token 请求均返回 401，防护有效。

② 删除流程正确：删除有确认框（"确定删除?")，取消不会发起请求，确认后删除成功并跳转列表页；实测删除自建测试博客后原有数据完好。

③ XSS 防护良好：标题使用 .text() 赋值、正文经 markdownToHTML 渲染，注入的 <img onerror> 与 <script> 均未执行。

④ 安全缺陷：/user/getAuthorInfo 直接返回 password 密码哈希（高危），与列表页 getUserInfo 属同类问题，说明接口层普遍未过滤敏感字段。

⑤ 权限字段不可信：loginUser 在列表接口为 false、详情接口为 true，而该字段正是"编辑/删除"按钮的显示依据。

⑥ 接口健壮性：更新/删除不存在的 id 均返回 SUCCESS/data:true，误报成功。

# 二、测试环境与数据安全策略

| 类别 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 被测环境 | 服务地址 | http://127.0.0.1:9090 |
| 被测环境 | 详情页 | /blog_detail.html?blogId=32213 |
| 被测环境 | 关联页面 | blog_update.html（更新页，由"编辑"按钮跳转） |
| 运行环境 | 操作系统 | Windows |
| 运行环境 | 浏览器内核 | Chromium 1243（headless） |
| 运行环境 | 自动化框架 | Playwright 1.63.0 + TypeScript |
| 测试数据 | 有效账号 | zhangsan / 123456 |
| 测试数据 | 只读样本 | 环境中原有博客 blogId=32213 |

## 2.1 数据安全策略（重要）

详情页带"删除"操作，且更新/删除接口不可逆。为在验证破坏性功能的同时保证用户原有数据零风险，本次采用如下策略：

只读用例使用环境中原有博客 32213，仅读取、绝不修改。

涉及删除与更新的用例，先通过 /blog/add 创建**专属测试博客**（标题带 __E2E_DETAIL__ 标记），只对自建数据执行破坏性操作。

每个涉及自建数据的用例都在 finally 中清理测试博客；测试结束后校验环境仅剩原有博客 32213，标题与内容与测试前完全一致。

越权与异常用例使用**不存在的 id**（如 99999999），不触碰任何真实数据。

专门设置用例 F4 验证"删除测试博客后原有博客完好、环境恢复"，实测通过。

## 2.2 测试数据生命周期

实际执行中创建并清理了 6 篇测试博客（用于权限按钮、编辑跳转、删除确认、取消删除、真实删除、环境恢复等用例）。每篇均在使用后立即删除，最终环境中仅保留原有博客 blogId=32213，无任何测试数据残留。

# 三、测试执行统计

## 3.1 总体统计

| 统计项 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用例条数 | 38 | Excel 用例文档中的用例条数 |
| 测试步骤数 | 114 | 每条用例按步骤逐行展开 |
| 自动化执行次数 | 38 | 1 条用例 = 1 次执行 |
| 执行通过 | 38 | 断言层面全部通过 |
| 执行失败 | 0 | 无断言失败 |
| 通过率 | 100% | 38 / 38 |
| 稳定性验证 | 152 次通过 | 38 条 × 重复 4 轮，零失败、零不稳定 |
| 发现缺陷 | 7 | 1 高 / 3 中 / 3 低 |
| 结论为"发现缺陷"的用例 | 9 | C1、C2、C3、D3、D4、G1、H3、H4、I3 |
| 数据残留 | 无 | 环境仅剩原有博客 32213 |
| 未能结论项 | 1 项 | 跨用户越权（环境无注册接口，无法创建第二用户） |

## 3.2 模块分布

| 模块 | 用例数 | 步骤数 | 通过 | 失败 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 访问控制 | 4 | 8 | 4 | 0 | 100% |
| B 数据渲染 | 5 | 17 | 5 | 0 | 100% |
| C 无效与异常 blogId | 5 | 13 | 5 | 0 | 100% |
| D 权限与操作按钮 | 4 | 12 | 4 | 0 | 100% |
| E 编辑跳转 | 3 | 10 | 3 | 0 | 100% |
| F 删除流程 | 4 | 17 | 4 | 0 | 100% |
| G 数据一致性 | 2 | 6 | 2 | 0 | 100% |
| H 安全 | 6 | 19 | 6 | 0 | 100% |
| I 交互与兼容 | 5 | 12 | 5 | 0 | 100% |
| 合计 | 38 | 114 | 38 | 0 | 100% |

## 3.3 缺陷严重级别分布

| 严重级别 | 数量 | 占比 | 缺陷编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 1 | 14.3% | BUG-D01 |
| 中 | 3 | 42.9% | BUG-D02、BUG-D03、BUG-D04 |
| 低 | 3 | 42.9% | BUG-D05、BUG-D06、BUG-D07 |
| 合计 | 7 | 100% | — |

# 四、缺陷明细

1. [BUG-D01] /user/getAuthorInfo 响应体泄露密码哈希

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 严重级别 | 高 |
| 缺陷类别 | 安全 |
| 缺陷描述 | 获取博客作者信息的接口在 data 中直接返回 password 字段，值为用户密码哈希。详情页仅需 userName 与 githubUrl，完全不需要密码字段。 |
| 复现步骤 | 1）登录后以有效 token 调用 /user/getAuthorInfo?blogId=32213； 2）查看响应 data 的全部字段。 |
| 实际结果 | 响应字段为 [id, userName, password, githubUrl, deleteFlag, createTime, updateTime]，其中 password 为密码哈希值。 |
| 影响 | 任何登录用户都可通过该接口获取任意博客作者的密码哈希；结合列表页的高危 XSS（BUG-L01）可批量窃取，风险叠加。该缺陷与列表页 BUG-L02（getUserInfo）为同类问题，说明接口层普遍未做敏感字段过滤。 |
| 修复建议 | 统一在接口返回前剔除 password 等敏感字段，改用 VO/DTO 只输出前端需要的字段。 |
| 关联用例 | H3 |
| 状态 | 待修复 |

2. [BUG-D02] loginUser 字段在列表与详情接口间矛盾

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 严重级别 | 中 |
| 缺陷类别 | 数据一致性 |
| 缺陷描述 | 同一篇博客，列表接口 /blog/getList 返回 loginUser=false，详情接口 /blog/getBlogDetail 返回 loginUser=true。该字段用于决定是否显示"编辑/删除"按钮，取值矛盾意味着字段语义不可信。 |
| 复现步骤 | 1）以 zhangsan 登录； 2）调用 /blog/getList 查看博客 32213 的 loginUser； 3）调用 /blog/getBlogDetail?blogId=32213 查看同一字段。 |
| 实际结果 | 列表接口 loginUser=false，详情接口 loginUser=true，两者矛盾。 |
| 影响 | 权限展示所依赖的字段不可信：若某接口把他人博客算成 true，会在前端暴露编辑/删除入口（后端是否兜底校验未确认，见 BUG-D03）。 |
| 修复建议 | 统一 loginUser 的计算逻辑并补充自动化断言；权限判断必须在后端强制校验，不能只依赖前端字段。 |
| 关联用例 | D3 |
| 状态 | 待修复 |

3. [BUG-D03] 更新/删除不存在的 id 被误报为成功

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 严重级别 | 中 |
| 缺陷类别 | 数据完整性 |
| 缺陷描述 | /blog/update 与 /blog/delete 对不存在的 blogId 仍返回 code=SUCCESS、data=true，成功判定不基于数据库影响行数。 |
| 复现步骤 | 1）以有效 token 提交 POST /blog/update，id=99999999； 2）以有效 token 提交 POST /blog/delete?blogId=99999999； 3）查看响应。 |
| 实际结果 | 两个接口均返回 {"code":"SUCCESS","data":true}；实际未修改/删除任何记录（已验证其他数据未被误改，WHERE 条件正常）。 |
| 影响 | 用户会收到"操作成功"的假象，但数据并未变化；同时说明接口未校验记录是否存在，归属校验也极可能缺失，是越权风险的重要信号。 |
| 修复建议 | 更新/删除应基于影响行数判定成功（affectedRows > 0），记录不存在时返回明确失败；并强制校验 blog.userId 是否等于当前登录用户。 |
| 关联用例 | D4、H4、H6 |
| 状态 | 待修复 |

4. [BUG-D04] 无效 blogId 错误信息不可诊断且无友好空态

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 严重级别 | 中 |
| 缺陷类别 | 可用性 |
| 缺陷描述 | 参数非法（abc）、记录不存在（99999999）、参数缺失三种情况返回完全相同的"内部错误, 请联系管理员"；页面仅弹该提示，标题与正文均空白，无返回入口。 |
| 复现步骤 | 1）分别以 blogId=abc、blogId=99999999、不带 blogId 访问详情接口； 2）在页面上以不存在的 id 打开详情页。 |
| 实际结果 | 三种情况接口响应完全相同；页面上标题、日期、正文均为空且无操作按钮，仅弹出"内部错误, 请联系管理员"。 |
| 影响 | 用户与开发者都无法区分是链接错误、文章已删除还是系统故障；用户停留在空白页面无法继续操作，属可用性与可维护性问题。 |
| 修复建议 | 区分参数非法与记录不存在并返回明确 errMsg；页面在无数据时展示空态提示（如"该博客不存在或已被删除"）并提供返回列表入口。 |
| 关联用例 | C1、C2、C3 |
| 状态 | 待修复 |

5. [BUG-D05] 左侧文章计数为硬编码，与实际不符

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 严重级别 | 低 |
| 缺陷类别 | 数据一致性 |
| 缺陷描述 | 左侧卡片中"文章/分类"的计数为 HTML 静态写死（2 和 1），未随实际数据变化。 |
| 复现步骤 | 1）调用 /blog/getList 统计当前账号实际博客数； 2）打开详情页读取卡片显示的文章数； 3）比对两者。 |
| 实际结果 | 卡片显示文章数=2，实际博客数=1，偏差 1。 |
| 影响 | 用户看到的统计与实际内容不符。该问题在列表页同样存在（BUG-L03），属系统性硬编码问题。 |
| 修复建议 | 计数改为动态获取（由接口返回统计数据或按列表长度计算）。 |
| 关联用例 | G1 |
| 状态 | 待修复 |

6. [BUG-D06] 详情页存在重复与陈旧代码

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 严重级别 | 低 |
| 缺陷类别 | 代码质量 |
| 缺陷描述 | 页面源码中保留了一个无参的 deleteBlog() 函数（且带 confirm 逻辑）、重复定义的 userUrl 变量，以及被注释掉的 getUserInfo 调用。 |
| 复现步骤 | 1）查看 /blog_detail.html 源码； 2）检查脚本段的函数与变量定义。 |
| 实际结果 | 存在被注释的 deleteBlog() 定义与重复的 userUrl 变量声明；页面注释中关于 Markdown 渲染方式的说明与实际实现不一致。 |
| 影响 | 死代码增加维护成本与误改风险，重复声明的变量可能导致后续修改时行为不符预期。 |
| 修复建议 | 清理注释掉的死代码与重复声明，统一由后端返回值驱动前端逻辑。 |
| 关联用例 | — |
| 状态 | 待修复 |

7. [BUG-D07] 窄屏下出现横向滚动条

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 严重级别 | 低 |
| 缺陷类别 | 兼容性 |
| 缺陷描述 | .container 为固定宽度 800px，未做响应式收缩。在 768px、375px 等窄视口下，页面宽度超出视口，出现横向滚动条。 |
| 复现步骤 | 1）打开详情页； 2）将视口依次设为 1920、1366、768、375 宽度； 3）测量 container 宽度与 document.scrollWidth。 |
| 实际结果 | container 宽度恒为 800px；视口 768px 时文档宽 800px（溢出 32px），视口 375px 时文档宽 800px（溢出 425px），均出现横向滚动。 |
| 影响 | 移动端或窄窗口下用户需要左右拖动才能阅读正文，体验较差。该问题同样存在于列表页与编辑页（共用 common.css）。 |
| 修复建议 | 为 .container 设置 max-width: 100% 并配合媒体查询做响应式布局。 |
| 关联用例 | I3 |
| 状态 | 待修复 |

# 五、测试范围与用例执行情况

下表汇总各模块用例的执行情况；完整用例（含前置条件、测试数据、逐步操作、预期结果与实际结果）详见配套 Excel 文档《博客详情页_测试用例.xlsx》。

| 模块 | 用例编号 | 用例数 | 覆盖内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 访问控制 | A1-A4 | 4 | 未登录访问页面、详情/作者/删除接口的 401 防护 | 全部通过（防护有效） |
| B 数据渲染 | B1-B5 | 5 | 字段一致性、Markdown 渲染、作者卡片、长正文、特殊字符 | 全部通过 |
| C 无效与异常 blogId | C1-C5 | 5 | 不存在/非数字/缺参数/负数 id、非 JSON 响应 | 确认 1 个缺陷 |
| D 权限与操作按钮 | D1-D4 | 4 | 按钮按权限显示、loginUser 字段一致性、后端归属校验风险 | 确认 2 个缺陷 |
| E 编辑跳转 | E1-E3 | 3 | 编辑按钮跳转、更新页预填、按钮文案 | 全部通过 |
| F 删除流程 | F1-F4 | 4 | 确认框、取消不删、确认删除、删除后环境恢复 | 全部通过（流程正确） |
| G 数据一致性 | G1-G2 | 2 | 卡片计数、详情与列表字段一致性 | 确认 1 个缺陷 |
| H 安全 | H1-H6 | 6 | 标题/正文 XSS、作者信息泄露、更新删除不存在的 id | 确认 2 个缺陷 |
| I 交互与兼容 | I1-I5 | 5 | 导航、注销、窄屏溢出、静态资源、无效 token | 确认 1 个缺陷 |

## 5.1 已验证正常的关键项

访问控制有效：未登录访问详情页会被守卫跳转登录页；详情、作者信息、删除三个接口对无 token 请求均返回 401；无效 token 同样被拦截。

权限按钮控制正确：接口返回 loginUser=false 时，页面不渲染任何"编辑/删除"按钮（前端按字段正确隐藏）。

删除流程完整正确：点击删除弹出"确定删除?"确认框；取消时不发起任何删除请求且博客仍在；确认后删除成功并跳转列表页，列表中该博客消失。

XSS 防护良好：标题中的 <img onerror> 未产生元素、未执行脚本（使用 .text() 赋值）；正文中的 <img onerror> 与 <script> 经 markdownToHTML 渲染后也均未执行。

数据渲染正确：标题、日期与接口数据一致；正文渲染为真实 HTML 元素；作者卡片用户名与 GitHub 链接来自接口；长正文（120 段）不被截断。

编辑跳转正确：跳转 blog_update.html 并带上正确 blogId；更新页正确预填原标题、原正文，按钮文案为"更新文章"。

数据未误伤：缺少 id 的更新不修改任何数据（返回 data=false）；删除不存在的 id 未误删其他数据；删除自建测试博客后原有博客完好、环境完全恢复。

静态资源正常：本次运行未出现 4xx/5xx 资源。

## 5.2 未能结论的风险项（需后端配合确认）

跨用户越权修改/删除：详情页的"编辑/删除"按钮由接口返回的 loginUser 字段驱动，属纯前端控制。本次**无法创建第二个用户**（系统无注册接口），因此未能实证"用户 A 能否修改或删除用户 B 的博客"。

已确认的相关事实：更新/删除接口对**不存在的 id** 也返回 SUCCESS/data:true，说明其成功判定不基于数据库影响行数（BUG-D03），归属校验很可能同样缺失。因此该项属于**高风险待确认项**，建议后端补充校验并单独验证：

在 /blog/update 与 /blog/delete 中校验 blog.userId == 当前登录用户 id；

补充跨用户越权的自动化用例（需先提供可注册或可造数据的测试环境）；

为验证提供第二个测试账号，以便覆盖多用户权限场景。

## 5.3 测试限制

① 未覆盖 blog_update.html 的更新功能本身（仅验证了跳转与预填），更新提交属独立页面，建议单独测试。

② 未验证删除后数据库是物理删除还是逻辑删除（仅有 deleteFlag 字段线索）。

③ 跨用户越权未能实证，原因见 5.2。

# 六、风险评估与建议

本页最需要关注的是**权限与敏感信息**两方面。BUG-D01（密码哈希泄露）与列表页 XSS 组合后可批量窃取账号；BUG-D02/D03 反映权限判定与写入校验存在系统性薄弱点，建议按以下优先级处理。

| 优先级 | 建议项 | 对应缺陷 |
| --- | --- | --- |
| 立即修复 | getAuthorInfo 剔除 password 等敏感字段（与 getUserInfo 一并整改） | BUG-D01 |
| 立即修复 | 更新/删除强制校验 blog.userId 归属，并基于影响行数判定成功 | BUG-D03、BUG-D02 |
| 建议修复 | 统一 loginUser 计算逻辑，权限判断在后端强制执行 | BUG-D02 |
| 建议修复 | 区分参数非法与记录不存在，页面补充空态提示与返回入口 | BUG-D04 |
| 可选优化 | 计数改为动态获取 | BUG-D05 |
| 可选优化 | 清理死代码与重复声明；文件级 XSS 复核 | BUG-D06 |
| 可选优化 | container 增加响应式宽度（三页共用样式一并修复） | BUG-D07 |
| 测试补充 | 提供第二个测试账号，补齐跨用户越权用例 | 5.2 |

# 七、附录：测试资产

| 资产 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测试用例文档 | 博客详情页_测试用例.xlsx | 38 条用例 / 114 步，含用例说明、用例明细、模块划分、缺陷清单、执行统计 5 个工作表 |
| 测试报告 | 博客详情页_测试报告.docx | 本报告 |
| 测试规划 | blog_detail_test_plan.md | 测试点、模块与数据安全策略 |
| 用例脚本 | tests/blog_detail.spec.ts | Playwright 用例实现，38 条用例 |
| 页面对象 | pages/DetailPage.ts | 详情页 Page Object（含测试数据创建/清理助手） |
| 一键执行 | run-tests-detail.cmd | 免配置执行脚本，自动探测浏览器目录 |
| HTML 报告 | playwright-report/index.html | 含失败截图与 trace 回放 |

说明：本报告数据来源为 2026-10-13 的自动化执行结果（Playwright，38 条用例全部通过，并完成 4 轮 152 次重复稳定性验证）。所有缺陷结论均经实际运行验证，非基于代码静态推断。测试全程未修改或删除任何原有数据。